REGISTRO HISTORICO DE INTERACCIONES Y AVANCES - PROYECTO EVARISIS

Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Codigo del documento | EVA-BIT-001 |
| Titulo | Registro Historico de Interacciones y Avances - Proyecto EVARISIS |
| Version del sistema | V6.9.9 |
| Version del documento | 1.0 |
| Fecha de emision | Mayo 2026 |
| Estado | Vigente |
| Clasificacion | Uso interno HUV |
| Area responsable | Innovacion y Desarrollo |

1. Proposito de la bitacora

Esta bitacora consolida la trayectoria del proyecto EVARISIS desde su prueba de concepto hasta la version V6.9.9. Su proposito es documentar las decisiones tomadas, los hallazgos relevantes y las lecciones aprendidas, sirviendo como insumo para futuras evoluciones del aplicativo y para los procesos de auditoria institucional.

2. Cronologia por fases

2.1 Fase 1: configuracion inicial y extraccion de tres campos (V6.7.x)

Proyecto:	Innovacion y Desarrollo

2.2 Fase 2: expansion a 184 campos (V6.8.0)

Con base en la validacion del Servicio de Patologia, el esquema se amplio para cubrir todas las categorias relevantes: datos administrativos, demograficos, procedimiento, diagnostico, estudios IHQ y los 141 biomarcadores definidos por el equipo clinico. Esta fase implico el rediseno completo de los prompts y la incorporacion de respuestas estructuradas en JSON.

2.3 Fase 3: migracion a MySQL multi-usuario (V6.9.0)

Para habilitar el trabajo concurrente del Servicio de Patologia, se introdujo soporte para MySQL/MariaDB sobre XAMPP. SQLite se mantuvo como motor local para operacion degradada. Se definieron las cuentas huv_app y huv_lectura con permisos diferenciados.

2.4 Fase 4: refresh real-time y compilacion distribuible (V6.9.1 a V6.9.5)

Esta fase consolido la experiencia del usuario final. El Dashboard se hizo reactivo a las inserciones en BD y el aplicativo se empaqueto con PyInstaller para distribucion en estaciones del HUV. El ejecutable resultante (110 MB) incluye todas las dependencias salvo Tesseract y LM Studio.

2.5 Fase 5: integracion Ollama (V6.9.6)

Se incorporo Ollama como segundo proveedor de inferencia local. Esta decision se tomo para reducir la dependencia de un unico ecosistema y permitir evaluaciones comparativas con otros modelos del catalogo Ollama.

2.6 Fase 6: fix de deteccion de proveedor y timeouts (V6.9.7)

Se detectaron y corrigieron problemas en la deteccion automatica del proveedor activo y se ajustaron los timeouts del cliente HTTP para acomodar el reasoning_content extendido del modelo nemotron-3-nano.

2.7 Fase 7: parametro json_schema (V6.9.8)

Se adopto el parametro response_format=json_schema, disponible en LM Studio y Ollama, para forzar respuestas conformes al esquema de 184 campos. Esto redujo drasticamente los errores de validacion estructural.

2.8 Fase 8: correccion de diagnosticos no tumorales (V6.9.9)

La version actual reforzo el prompt del sistema con cinco reglas anti-N/A. El cambio se motivo por casos donde la IA marcaba diagnosticos no tumorales como ausentes, cuando en realidad estaban presentes. Tras la correccion, la tasa de exito en la extraccion del diagnostico principal alcanzo el 97,9%.

3. Hitos relevantes

| Hito | Periodo estimado | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Prueba de concepto OCR + LLM | Mayo 2025 | Validacion inicial sobre 30 informes. |
| Esquema de 184 campos consolidado | Septiembre 2025 | Validado con el Servicio de Patologia. |
| Migracion a MySQL XAMPP | Diciembre 2025 | Habilitacion multi-usuario. |
| Empaquetado PyInstaller | Enero 2026 | Distribucion en estaciones HUV. |
| Integracion Ollama | Febrero 2026 | Doble proveedor de inferencia. |
| Adopcion json_schema | Abril 2026 | Reduccion de errores estructurales. |
| Reglas anti-N/A | Mayo 2026 | Refuerzo del prompt para V6.9.9. |

4. Problemas encontrados y resoluciones

| Problema | Resolucion aplicada |
| --- | --- |
| Latencia alta con nemotron | Ajuste de timeout a 900 segundos y procesamiento por chunks. |
| Respuestas JSON malformadas | Adopcion de response_format=json_schema en V6.9.8. |
| Casos marcados N/A erroneamente | Cinco reglas anti-N/A introducidas en V6.9.9. |
| Cuelgues de UI en lotes grandes | Bloqueo de UI durante procesamiento masivo. |
| Encoding del config.ini | Lector forzado a UTF-8 con fallback a ANSI. |
| Modelo gpt-oss inestable | Descartado tras pruebas comparativas. |

5. Lecciones aprendidas

-  La validacion clinica continua del Servicio de Patologia es indispensable para garantizar la utilidad del aplicativo.

-  El uso de un LLM local no compromete la calidad cuando se elige un modelo apropiado y se itera sobre el prompt.

-  La trazabilidad mediante respaldos JSON facilita la auditoria y el reproceso de casos sin afectar la BD principal.

-  La separacion de responsabilidades en core/ acelera los ajustes puntuales sin generar regresiones.

-  La distribucion mediante PyInstaller con config externo simplifica el despliegue multi-PC en la red institucional.

6. Tabla de hitos con fechas estimadas

| Version | Fecha estimada | Resultado clave |
| --- | --- | --- |
| V6.7.0 | Mayo 2025 | Prueba de concepto inicial. |
| V6.8.0 | Septiembre 2025 | 184 campos por caso. |
| V6.9.0 | Diciembre 2025 | Multi-usuario sobre MySQL. |
| V6.9.5 | Enero 2026 | Distribuible empaquetado. |
| V6.9.6 | Febrero 2026 | Integracion Ollama. |
| V6.9.7 | Marzo 2026 | Fix de deteccion de proveedor. |
| V6.9.8 | Abril 2026 | Adopcion json_schema. |
| V6.9.9 | Mayo 2026 | Diagnosticos no tumorales preservados. |

Anexos: No aplica

Copia archivo: Innovacion y Desarrollo - HUV

Fecha: Mayo 2026

Proyecto:	Innovacion y Desarrollo

Reviso:	Innovacion y Desarrollo

Aprobo:	Innovacion y Desarrollo